АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА
            БАГАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013 № 16

с.Ивановка

О мероприятиях по организации и проведению на территории

Ивановского сельсовета Года озеленения

В целях обеспечения благоприятных экологических условий для проживания населения, улучшения состояния и развития природных и озелененных территорий  населенных пунктов сельсовета, в соответствии с  решением двадцать шестой сессии Совета депутатов Баганского района от 13.02.2013 № 246 «Об объявлении 2013 года в Баганском районе  Годом озеленения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по озеленению территории Ивановского сельсовета (приложение № 1).

- Опубликовать данное постановление в печатном органе «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета».

- Контроль за исполнением данного  постановления возложить на  техника-землеустроителя Ритер Нину Васильевну.

Глава сельсовета                                                                          Г.И.Болтунова

Ритер  Нина  Васильевна

39-219

Приложение № 1

К постановлению администрации

Ивановского сельсовета

от 28.03.2013 года № 16

ПЛАН

мероприятий по озеленению территории  Ивановского сельсовета

на 2013 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посадка саженцев деревьев: - Ул. Молодёжная (береза100 шт.) - ул. Центральная (береза 1000 шт.) | Апрель- май | Администрация сельсовета жители села |
| 2. | Разбивка цветников и клумб: - на территории мемориалов : в с.Ивановка - 4 в д. Подольск – 2; - на территориях культурных учреждений: в с. Ивановка - 6, в д. Подольск 2, в д. Грушевка 1; - у стелы влюбленных- 1; - в центральной части села по ул. Центральной с. Ивановка - 2; - частные усадьбы : в с.Ивановка 150 шт в с.Подольск – 20 шт в с. Грушевка – 30 шт. | май | Администрация сельсовета жители сел |
| 3. | Подрезка деревьев и выкорчёвывание сушняка в парке за обелиском в с. Ивановка | Май-сентябрь | Администрация сельсовета, жители села. |
| 4. | Выкашивание сорняковой растительности на территориях сёл. | летний период | Администрация сельсовета, Жители сел |