АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА
            БАГАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2017			    			      	                        № 4-Р

с. Ивановка

О мерах  по  предупреждению  возникновения   чрезвычайных  ситуаций связанных  с  весенним  половодьем.

В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Баганского района Новосибирской области от 22.02.2017 №3 «О  мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечению защиты населения и   территории района при прохождении весеннего половодья в 2017году». В целях предотвращения подтапливания производственных помещений, жилого фонда, размыва дорог и улиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по борьбе с весенним половодьем (приложение №1)

2.Разработать и утвердить  план противопаводковых мероприятий                                  ( приложение №2)

3.Довести план противопаводковых мероприятий до сведения руководителей предприятий и учреждений в срок до 1  марта 2017года.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по борьбе с весенним половодьем.

Глава Ивановского сельсовета

Баганского района  Новосибирской области                          Ритер А.К.

Геливер Юлия Николаевна

39-219

Приложение №2

к Распоряжению администрации

Ивановского сельсовета

№ 4 от 26.02.2017 «О мерах по

предупреждению и ликвидации

весеннего половодья»

План                                                                                                                                  мероприятий  по   борьбе

с весенним   половодьем  на территории 
Ивановского   сельсовета

1. Ограничить движение большегрузного транспорта по улицам сел на период с 15.03.2017 по 15.05.2017 года. Руководителям всех уровней имеющих грузовой транспорт и трактора ознакомить под роспись водителей и трактористов.

2. Руководителям предприятий и организаций:

2.1. до 10.03.2017 года очистить от снега кровли производственных и административных зданий.

2.2. до 10.03.2017 года произвести очистку от снега внутрихозяйственных дорог, машинных дворов и водосточных труб

2.3.Очистить подъезды ко всем административным зданиям и производственным помещениям для подхода пожарной и другой специальной техники до 10.03.2017года.

3. МУП ИКС «Ивановский коммунальщик» МО Ивановского сельсовета выделить спецтехнику для очистки от снега водосточных труб, внутрихозяйственных дорог и улиц, пробить отводы для стока вод до 10.03.2017года.

4. Поддерживать в проезжем состоянии дороги к свалкам, не допускать разгрузку бытовых отходов в неустановленных местах.

5. Для ознакомления населения с данным планом мероприятий вывесить его на досках объявлений в селах муниципального образования и опубликовать в периодическом печатном  издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования  Ивановского сельсовета»

Приложение №1

к Распоряжению администрации

Ивановского сельсовета

№ 4 от 26.02.2017 «О мерах по

предупреждению и ликвидации

весеннего половодья»

Состав                                                                                                                противопаводковой   комиссии  Ивановкого  сельсовета

Председатель комиссии- Ритер А.К- Глава Ивановского сельсовета

Заместитель председателя- Мищенко Б.А..-директор МУП ИКС

«Ивановский коммунальщик»

Члены комиссии:                                                                                                                                 - Гордичук О.И.- директор МКОУ  Ивановская СОШ     (по согласованию)              - Шульга.  Н.Б    -главный инженер  ( по согласованию)                                                                - Пушилин Алексей Викторович   -зав.гаражом  ЗАО «Ивановское»                                       ( по согласованию)                                                                                                                                       - Телленг Олег Борисович – бригадир отд. № 2 АО «Ивановское»                     ( по согласованию)                                                                                                                              - Леонтьев Артем Александрович- бригадир отд№3АО «Ивановское»                                 ( по согласованию)