АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНОВСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА
            БАГАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2014			    			      	                                            № 5

С. Ивановка

О мерах по предупреждению

и ликвидации весеннего половодья.

В целях предотвращения подтапливания производственных помещений, жилого фонда, размыва дорог и улиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать комиссию по борьбе с весенним половодьем в следующем

составе:

Председатель комиссии- Шульга Н.Б. – И.О.  Главы Ивановского сельсовета

Заместитель председателя- Мищенко Б.А..-директор МУП ИКС

«Ивановский коммунальщик»

Члены комиссии:                 - Кацендорн В.Ю..- директор МКОУ

Ивановская СОШ(по согласованию)

-Ритер А.К.-и.о.  начальник отдела

механизации ( по согласованию)

- Мищенко А.Б. управляющий отделением

№ 1 ЗАО «Ивановское» ( по согласованию)

- Павленко П.А. – управляющий отделения

№ 3 ЗАО « Ивановское ( по согласованию)

- План противопаводковых мероприятий утвердить ( приложение №1)

- Довести план противопаводковых мероприятий до сведения руководителей предприятий и учреждений в срок до 20.02.2014.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по борьбе с весенним половодьем.

И.О.Главы администрации Ивановского сельсовета                                            Зам. Главы администрации Ивановского сельсовета                              Баганского района Новосибирской области                                     Н.Б.Шульга

Ритер Нина Васильевна

39-219

Приложение №1

К Распоряжению администрации

Ивановского сельсовета

№ 3 от 10.02.2014 «О мерах по

предупреждению и ликвидации

весеннего половодья»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ

С ВЕСЕННИМ ПОЛОВОДЬЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Ограничить движение большегрузного транспорта по улицам сел на период с 15.03.2014 по 15.05.2014 года. Руководителям всех уровней имеющих грузовой транспорт и трактора ознакомить под роспись водителей и трактористов

2. Руководителям предприятий и организаций:

2.1. до 20.03.2014 года очистить от снега кровли производственных и административных зданий.

2.2. до 20.03.2014 года произвести очистку от снега внутрихозяйственных дорог, машинных дворов и водосточных труб

2.3. Очистить подъезды ко всем административным зданиям и производственным помещениям для подхода пожарной и другой специальной техники до 20.03.2014 года.

3. МУП ИКС «Ивановский коммунальщик» МО Ивановского сельсовета выделить спецтехнику для очистки от снега водосточных труб, внутрихозяйственных дорог и улиц, пробить отводы для стока вод до 20.03.2014 года.

4. Поддерживать в проезжем состоянии дороги к свалкам, не допускать разгрузку бытовых отходов в неустановленных местах.

5. В период интенсивного таяния снега разрешить движение по улицам сел только специализированным машинам, имеющим специальное разрешение на проезд, выданное администрацией муниципального образования.

Ответственный за выдачу разрешений техник-землеустроитель Ритер Н.В.

6. Для ознакомления населения с данным планом мероприятий вывесить его на досках объявлений в селах муниципального образования и опубликовать в периодическом печатном  издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования  Ивановского сельсовета»